Iteration 0 – Inception (v.15)

**Analys av föregående iteration**

I min tidigare iteration (iteration -1) så påbörjades projektplaneringen, jag skrev också min vision och laddade upp den till github, jag läste även tre olika post mortems som handlade om tidigare projekt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tidsrapport** |  |  |  |  |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Färdigställa Vision | Klar | 0,4 | 0,2 |
|  | Påbörja Kravspecifikation | Klar | 1 | 1 |
|  | Anslutning till FTP/classen | Klar | 10 | 8 |
|  | Påbörja Brute Force attacken | Klar | 5 | 6 |
|  | Påbörja Ordlista attacken | Klar | 4 | 2 |
|  | Skapa iterationsplan 1 | Klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 21,4 | 18,2 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 8,9 | 6,2 |
|  |  | Total tid | 30,3 | 24,4 |

**Mål**

Denna iteration har bland annat som mål att skapa en anslutningsklass som ska användas för att öppna en anslutning till önskad FTP-Server. Andra mål är att också skapa olika metoder med några av de olika attackerna som ska finnas tillgänliga i applikationen.