Iteration -1 – Uppstart (v.14)

**Analys av föregående iteration**

Ingen tidigare iteration existerar och på grund av detta existerar inte någon analys.

**Tidsplan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Påbörja Sprint Backlog | Klar | 0,3 | 0,2 |
|  | Skriva Vision | Klar | 0,5 | 0,5 |
|  | Göra tidsrapport | Klar | 0,5 | 1 |
|  | Planera iteration 0 | Klar | 2 | 1 |
|  | Läsa 3 Post Mortems | Klar | 0,5 | 0,3 |
|  | Gästföreläsning: Drivhuset | Klar | 5 | 3 |
|  | Handledning | Klar | 0,1 | 0,2 |
|  |  | Summa | 8,9 | 6,2 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | - |
|  |  | Tid totalt | 8,9 | 6,2 |

**Mål**

Målet med följande iteration är att påbörja och skapa projektplaneringen för att få en tydlig bild av hur inledningen till projektet bör utföras.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Påbörja Sprint Backlog |  | 0,3 |  |
|  | Skriva Vision |  | 0,5 |  |
|  | Göra tidsrapport |  | 0,5 |  |
|  | Planera iteration 0 |  | 2 |  |
|  | Läsa 3 Post Mortems |  | 0,5 |  |
|  | Gästföreläsning: Drivhuset |  | 5 |  |
|  | Handledning |  | 0,1 |  |
|  |  | Summa | 8,9 | 6,2 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | - |
|  |  | Tid totalt | 8,9 | 6,2 |