Iteration 2 – Elaboration (v.17)

**Analys av föregående iteration**

Föregående iteration så arbetade jag med att bygga klart klassen i min applikation som ska hålla i anslutningen mot FTP-Servern. Jag byggde även vidare på Brute Force attacken och dictionary attacken byggdes klart så den fungerar som den ska. Jag putsade även till och gav min applikation ett snyggare och bättre gränssnitt för användaren. Port Scannern fungerar och gör sitt jobb, men kan eventuellt bli snabbare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| F8 | Skriva statistik till txt | Klar | 8 | 7 |
| F9 | E-mail statistik | Klar | 7 | 7 |
| F3 | Username Brute Force | Pågående | 6 | 6 |
| F4 | Burst Mode | Pågående | 8,5 | 8 |
|  | Skapa interationsplan 3 | Klar | 1 | 1 |
|  | Systemtest & rapportering | Klar | 3 | 2 |
|  | Handledarmöte | Klar | 1,5 | 1 |
|  |  | Summa | 35 | 32 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 56,8 | 54,4 |
|  |  | Total tid | 91,8 | 86,4 |

**Mål**

Målet med denna iteration är att skriva klart koden som ska skriva information ur programmet till en txt fil på datorn. Jag ska även skriva kod för en metod som skickar ett epost med informationen och statistiken till önskad adress. Förutom dessa så ska jag påbörja de övriga attackerna så som ”Username Brute Force” och ”Burst Mode”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| F8 | Skriva statistik till txt | Ej Påbörjad | 8 |  |
| F9 | E-mail statistik | Ej Påbörjad | 7 |  |
| F3 | Username Brute Force | Ej Påbörjad | 6 |  |
| F4 | Burst Mode | Ej Påbörjad | 8,5 |  |
|  | Skapa interationsplan 3 | Ej Påbörjad | 1 |  |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 3 |  |
|  | Handledarmöte | Ej Påbörjad | 1,5 |  |
|  |  | Summa | 35 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration | 56,8 | 54,4 |
|  |  | Total tid | 91,8 |  |