Iteration 3 – Elaboration (v.18)

**Analys av föregående iteration**

Föregående iteration så arbetade jag med att skriva klart koden som ska skriva information ur programmet till en txt fil på datorn. Jag jobbade även med att skriva kod för en metod som skickar ett epost med informationen och statistiken till önskad adress. Förutom dessa så påbörjade jag även de övriga attackerna så som ”Username Brute Force” och ”Burst Mode”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| F3 | Username Brute Force | Klar | 5 | 5 |
| F4 | Burst Mode | Klar | 5 | 5 |
| F1 | Brute Force | Klar | 6 | 6 |
|  | Handledarmöte | Klar | 1,5 | 1 |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 | 2 |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 3 | 2 |
|  | Skapa interationsplan 4 | Klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 23,5 | 22 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 91,8 | 86,4 |
|  |  | Total tid | 115,3 | 108,4 |

**Mål**

Målet med denna iteration är att skriva klart koden för attackerna ”Brute Force” ”Username Brute Force” och ”Burst Mode”. Förutom dessa så blir det systemtester av attackerna samt dokumentation av dessa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| F3 | Username Brute Force | Pågående | 5 |  |
| F4 | Burst Mode | Pågående | 5 |  |
| F1 | Brute Force | Pågående | 6 |  |
|  | Handledarmöte | Pågående | 1,5 |  |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 |  |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 3 |  |
|  | Skapa interationsplan 4 | Ej Påbörjat | 1 |  |
|  |  | Summa | 23,5 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration | 91,8 | 86,4 |
|  |  | Total tid | 115,3 |  |