Iteration 5 – Elaboration (v.20)

**Analys av föregående iteration**

Föregående iteration så arbetade jag med att påbörja kodandet till min hjälpmeny som ska leda användaren till hur denne kan använda sig av Wood Pecker. Jag skrev också klart koden till min förenklade variant av Port Scannern dvs Quick Port Scanner. Dessutom så blev det testning och dokumentation av dessa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Workshop 2 | Klar | 3 | 3 |
| F7 | Automatic Hacking | Pågående | 10 | 10 |
|  | Handledarmöte | Klart | 1,5 | 1 |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 | 2 |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 2 | 2 |
| F10 | HjälpMenyFunkationalitet | Klar | 6 | 6 |
|  | Skapa interationsplan 6 | Klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 25,5 | 25 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 130,8 | 108,4 |
|  |  | Total tid | 156,3 | 133,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport Gränsnittsutveckling |  |  |  |
| Uppgift | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| Pippifågel ascii | Klar | 1 | 1 |
| Färgsättning | Pågående | 5 | 5 |
| Avgränsningar | Pågående | 5 | 6 |
|  | Summa | 11 | 12 |
|  | Tid f.g. iteration | 0 | 0 |
|  | Total tid | 11 | 12 |

**Mål**

Målet med denna iteration är att skriva en attack som slår ihop en mängd olika attacker till en och samma för att sedan köra dessa efter varandra så man inte behöver sitta vid datorn och göra dem en efter en. Dessutom är planen att denna attack ska underlätta för en person som inte vet mer än IP-nummret till en server. Jag ska även fortsätta putsa på min hjälpmenu som inte blev färdig föregående vecka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Workshop 2 | Ej Påbörjad | 3 |  |
| F7 | Automatic Hacking | Ej Påbörjad | 10 |  |
|  | Handledarmöte | Ej Påbörjad | 1,5 |  |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 |  |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 2 |  |
| F10 | HjälpMenyFunkationalitet | Ej Påbörjad | 6 |  |
|  | Skapa interationsplan 6 | Ej Påbörjad | 1 |  |
|  |  | Summa | 25,5 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration | 130,8 | 108,4 |
|  |  | Total tid | 156,3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport Gränsnittsutveckling |  |  |  |
| Uppgift | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| Pippifågel ascii | Ej Pågående | 1 |  |
| Färgsättning | Pågående | 5 |  |
| Avgränsningar | Pågående | 5 |  |
|  | Summa | 11 |  |
|  | Tid f.g. iteration | 0 | 0 |
|  | Total tid | 11 |  |