Iteration 6 – Elaboration (v.21)

**Analys av föregående iteration**

Föregående iteration så arbetade jag med att skriva en attack som slår ihop en mängd olika attacker till en och samma för att sedan köra dessa efter varandra så man inte behöver sitta vid datorn och göra dem en efter en. Denna attack kallar jag Automatic Attack. Jag fortsatte även med att skriva klart hjälpmenyn. I slutet på veckan hade vi även en workshop där vi fick analysera varandras gränssnitt och säga vad som upplevdes som positivt samt negativt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Utvärderingsexpriment | Klar | 1,5 | 1,5 |
| F7 | Automatic Hacking | Klar | 5 | 5 |
|  | Finputsning | Pågående | 5 | 5 |
|  | Handledarmöte | Klart | 1,5 | 0,5 |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 | 2 |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 2 | 2 |
| F12 | Startinformation IP, Användare | Klar | 2 | 2 |
|  | Skapa interationsplan 7 | Klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 20 | 19 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 156,3 | 133,4 |
|  |  | Total tid | 176,3 | 152,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport Gränsnittsutveckling |  |  |  |
| Uppgift | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| Startmeny | Klar | 7 | 7 |
| Färgsättning | Pågående | 5 | 6 |
| Avgränsningar | Pågående | 5 | 6 |
|  | Summa | 17 | 19 |
|  | Tid f.g. iteration | 11 | 12 |
|  | Total tid | 28 | 31 |

**Mål**

Målet med denna iteration är att skriva klart attacken Automatic attack, jag ska också börja finputsa smått på projektet för att städa undan buggar samt validera indata så programmet blir mer stabilt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Utvärderingsexpriment | Klar | 1,5 |  |
| F7 | Automatic Hacking | Pågående | 5 |  |
|  | Finputsning | Pågående | 5 |  |
|  | Handledarmöte | Klart | 1,5 |  |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 |  |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 2 |  |
| F12 | Startinformation IP, Användare | Ej Påbörjad | 2 |  |
|  | Skapa interationsplan 7 | Klar | 1 |  |
|  |  | Summa | 20 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration | 156,3 | 133,4 |
|  |  | Total tid | 176,3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport Gränsnittsutveckling |  |  |  |
| Uppgift | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| Startmeny | Ej Pågående | 7 |  |
| Färgsättning | Pågående | 5 |  |
| Avgränsningar | Pågående | 5 |  |
|  | Summa | 17 |  |
|  | Tid f.g. iteration | 11 | 12 |
|  | Total tid | 28 |  |