Iteration 7 – Elaboration (v.22)

**Analys av föregående iteration**

Föregående iteration så låg fokus på att skriva klart attacken Automatic attack, jag lade också ner några timmar på att finputsa, eliminera bugga samt snygga till applikationen då det börjar närma sig slutet för det här projektet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Workshop 3 | Klar | 3 | 3 |
|  | Finputsning | Klar | 5 | 5 |
|  | Handledarmöte | Klart | 1,5 | 0,5 |
|  | Inför redovisning Ignite | Klar | 5 | 4 |
|  | Sätta upp FTP-Server | Klar | 6 | 4 |
|  | Dokumentation | Klar | 2 | 2 |
|  | Systemtest & rapportering | Klar | 2 | 2 |
|  |  | Summa | 24,5 | 20,5 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 176,3 | 152,4 |
|  |  | Total tid | 200,8 | 172,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport Gränsnittsutveckling |  |  |  |
| Uppgift | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| Hjälpmeny | Klar | 5 | 5 |
| Färgsättning | Klar | 2 | 2 |
| Avgränsningar | Klar | 1 | 1 |
| Hjälpinformation | Klar | 8 | 9 |
|  | Summa | 16 | 17 |
|  | Tid f.g. iteration | 28 | 31 |
|  | Total tid | 44 | 48 |

**Mål**

Målet med denna iteration är att ta hand om de mer praktiska bitarna som hör till projektet. Så som att skriva dokumentation om hur applikationen skall användas, vad som behövs för att kunna köra den samt påbörja skrivandet av min redovisning av projektet. Jag ska även jobba på att sätta upp en FTP Server som mina kursledare kan testa min applikation emot. Dessutom blir det mer finputsning av programmet och dokumentation.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Workshop 3 | Ej Påbörjad | 3 |  |
|  | Finputsning | Pågående | 5 |  |
|  | Handledarmöte | Klart | 1,5 |  |
|  | Inför redovisning Ignite | Ej Påbörjad | 5 |  |
|  | Sätta upp FTP-Server | Ej Påbörjad | 6 |  |
|  | Dokumentation | Pågående | 2 |  |
|  | Systemtest & rapportering | Pågående | 2 |  |
|  | Skapa interationsplan 7 | Ej Påbörjad | 1 |  |
|  |  | Summa | 25,5 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration | 176,3 | 152,4 |
|  |  | Total tid | 200,8 | 172,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport Gränsnittsutveckling |  |  |  |
| Uppgift | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
| Hjälpmeny | Ej Påbörjad | 5 |  |
| Färgsättning | Pågående | 2 |  |
| Avgränsningar | Pågående | 1 |  |
| Hjälpinformation | Ej Påbörjad | 8 |  |
|  | Summa | 16 |  |
|  | Tid f.g. iteration | 28 | 31 |
|  | Total tid | 44 |  |